NYÍREGYHÁZA

2025

**Készítette:**

………………………………………………………

Balogh Attila

………………………………………………………

Horváth Bence János

………………………………………………………

Kovács Milán

**Témavezető:**

………………………………………………………

Juhászné Kovács Ildikó

………………………………………………………

Tisza Zoltán

**Projekt munkanapló**

2024. november 10.   
Projektötletek megbeszélése, megvalósítandó feladat kiválasztása   
– Balogh Attila, Horváth Bence János, Kovács Milán

2024. december 30.   
Webes alkalmazás arculatának megtervezése   
– Balogh Attila, Horváth Bence János, Kovács Milán

2025. január 14.  
Adatbázis megtervezése, Egyed-Kapcsolat modell megalkotása a frontend igények figyelembevételével  
- Balogh Attila, Kovács Milán

2025. január 16.  
Egyeztetés Mentorral az adatbázis tervezetével kapcsolatosan  
- Balogh Attila, Horváth Bence János, Kovács Milán

2025. január 21.  
Adatbázis dummy adatainak legenerálása   
- Horváth Bence János

2025. január 23.   
Egyed-Kapcsolat modell kiegészítése  
- Kovács Milán

2025. január 26.  
UML-modell elkészítése, az egyed-kapcsolat modell alapján  
- Kovács Milán

2025. január 30.  
Adatbázis tábláinak, mezőinek és kapcsolatainak létrehozása MySQL segítségével  
- Kovács Milán

2025. február 4.  
Adatbázis feltöltése dummy adatokkal, a fizikai modell végső megalkotása   
- Kovács Milán

2025. február 16.   
A backend funkciócsomagainak megtervezése az adatbázis táblái és   
a frontend igények alapján  
- Balogh Attila, Horváth Bence János, Kovács Milán

2025. február 18.  
Orvos, Kórház, Szakterület és Szolgáltatás funkciócsomagok implementálása  
- Horváth Bence János