NYÍREGYHÁZA

2025

**Készítette:**

………………………………………………………

Balogh Attila

………………………………………………………

Horváth Bence János

………………………………………………………

Kovács Milán

**Témavezető:**

………………………………………………………

Juhászné Kovács Ildikó

………………………………………………………

Tisza Zoltán

**Projekt munkanapló**

2024. november 10.   
Projektötletek megbeszélése, megvalósítandó feladat kiválasztása   
– Balogh Attila, Horváth Bence János, Kovács Milán

2024. december 30.   
Webes alkalmazás arculatának megtervezése   
– Balogh Attila, Horváth Bence János, Kovács Milán

2025. január 14.  
Adatbázis megtervezése, Egyed-Kapcsolat modell megalkotása a frontend igények figyelembevételével  
- Balogh Attila, Kovács Milán

2025. január 16.  
Egyeztetés Mentorral az adatbázis tervezetével kapcsolatosan  
- Balogh Attila, Horváth Bence János, Kovács Milán

2025. január 21.  
Adatbázis dummy adatainak legenerálása   
- Horváth Bence János

2025. január 23.   
Egyed-Kapcsolat modell kiegészítése  
- Kovács Milán

2025. január 26.  
UML-modell elkészítése, az egyed-kapcsolat modell alapján  
- Kovács Milán

2025. január 30.  
Adatbázis tábláinak, mezőinek és kapcsolatainak létrehozása MySQL segítségével  
- Kovács Milán

2025. február 4.  
Adatbázis feltöltése dummy adatokkal, a fizikai modell végső megalkotása   
- Kovács Milán

2025. február 16.   
A backend funkciócsomagainak megtervezése az adatbázis táblái és   
a frontend igények alapján  
- Balogh Attila, Horváth Bence János, Kovács Milán

2025. február 18.  
Orvos, Kórház, Szakterület és Szolgáltatás funkciócsomagok implementálása  
- Horváth Bence János

2025. február 20.  
Felhasználó, Vélemény és Időpont funkciócsomagok implementálása  
- Horváth Bence János

2025. február 25.  
Backend autorizáció nélküli verziójának véglegesítése, utolsó végpontok befejezése  
- Horváth Bence János

2025. március 5.   
Megbeszélés a frontend implementációjáról  
- Balogh Attila, Horváth Bence János, Kovács Milán

2025. március 8.  
Főoldal implementálása frontend oldalon  
- Balogh Attila

2025. március 8.  
Weboldalhoz szükséges képek összegyűjtése és generálása  
- Kovács Milán

2025. március 11.  
Mellékoldalak implementációjának kezdete frontend oldalon  
- Balogh Attila

2025. március 18.  
Időpontfoglaló oldal implementációjának kezdete  
- Balogh Attila

2025. március 20.  
Kórházak és Árak oldal implementációja  
- Balogh Attila

2025. március 22.  
Rólunk oldal implementációja  
- Balogh Attila

2025. március 22.  
Backend átalakítása, hogy alkalmas legyen felhasználókezelésre  
- Horváth Bence János

2025. március 23.  
Backend autentikáció és autorizáció elkészítése  
- Horváth Bence János

2025. március 25.  
Időpontfoglaló kliens implementációja  
- Balogh Attila

2025. március 30.  
Bejelentkezési és admin felület implementációja  
- Balogh Attila, Horváth Bence János

2025. április 1.  
Jogi mintadokumentumok feltöltése  
- Balogh Attila

2025. április 3.  
Kórházak egyenkénti oldalainak implementációja  
- Balogh Attila

2025. április 5.  
Weboldal reszponzívvá tétele, mobil felület elkészítése  
Weboldal forráskódjának véglegesítése  
- Balogh Attila, Horváth Bence János, Kovács Milán

2025. április 6.  
Fejlesztői dokumentáció – Követelmény-specifikáció elkészítése  
- Kovács Milán

2025. április 9.  
Fejlesztői dokumentáció – Funkcionális modellek elkészítése  
- Kovács Milán